АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 г.                                                                                                № 45 - п

Об утверждении отчёта о  результатах оценки эффективности реализации  муниципальной

целевой программы «Энергосбережение и энергоэффективность в Петровском сельском

поселении Тевризского муниципального  района Омской области» (2017-2019 годы)

за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Администрации Петровского сельского поселения от 12.08.2013 г.    № 41-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Петровского сельского поселения», Уставом Петровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о результатах оценки эффективности реализации  муниципальной

целевой программы «Энергосбережение и энергоэффективность в Петровском сельском

поселении Тевризского муниципального  района Омской области» (2017-2019 годы)

за 2019 год.

- Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Петровского сельского поселения Тевризского муниипального района Омской области»,  разместить в сети Интернет на официальном сайтеwww.omskportal.ru

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Петровского сельского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области                                                                                       Е.А.Бусыгина

Приложение

к постановлению

Администрации  Петровского сельского поселения

Тевризского муниципального района

от   14 сентября 2020 г.  № 45- п

Отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и энергоэффективность  в  Петровском сельском поселении на 2017 - 2019 годы» и эффективности  ее реализации в 2019 году

Для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования экономики Петровского сельского поселения за счет рационального использования энергетических ресурсов и перевода экономики на энергосберегающий путь развития утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Петровского сельского поселения на 2017-2019годы» (далее -Программа).

Разработчиком и исполнителем  Программы является Администрация Петровского сельского поселения.

Основные цели Программы:

- стимулирование перехода  бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

- обеспечение повышения энергоэффективности на территории поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления.

Основные задачи Программы:

-совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;

-повышение информированности населения об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережении;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов Петровского сельского поселения;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за  электрическую энергию;

- обеспечение внедрения новых технологий и технических  мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения.

Ожидаемые результаты Программы:

- осуществление в бюджетной сфере расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема – на светодиодные до 2020 года;

-  снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия) в жилищном фонде поселения;

- увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая энергия), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории поселения.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году запланированы мероприятия на общую сумму 69554,12  рублей из бюджета поселения.

Запланированные мероприятия программы выполнены на сумму 69554,12рублей. Мероприятия, связанные с пропагандисткой работой и проведением учебы среди населения по вопросам энергосбережения, проведены без финансирования.

В течение года были выполнены следующие мероприятия:

- произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные), что позволило сэкономить потребляемую электрическую энергию;

- проведена разъяснительная работа с населением, направленная на стимулирование энергосберегающего поведения;

- большинство жителей поселения, в результате проведения разъяснительной работы администрацией Петровского  сельского поселения, перешли на использование энергосберегающего осветительного оборудования жилищного фонда;

- проведено обследование и анализ информации по уличному освещению вс. Петрово, д. Утузы, д. Малые Кулары, д. Комаровка.

Анализ реализации Программы на 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Петровского  сельского поселения Программа за 2019 год признана эффективной.

Оценка основных целевых индикаторов целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Петровского  сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2017-2019 годы»  за 2019 год прилагается к данному отчету.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | Тыс. руб. | 69554,12 | 69554,12 | 0,00 | 100 |

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Петровского  сельского поселения Тевризского  муниципального района Омской области на 2017-2019 годы, а именно за 2019 год.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |  |  |
| Целевой индикатор 1 | Тыс. руб | 30000,00 | 30000,00 | 32000,00 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) | 100 |

Оценка эффективности целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2017-2019 годы», а именно за 2019 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Петровского сельского поселения на 2017-2019 годы» утверждена постановлением №1-п от 16.01.2017 г. администрацией Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области. Срок реализации программы – 3 года. Запланированный объем финансирования на 2019 год составил – 30000,00 рублей. По итогам на реализацию мероприятий израсходовано – 69554,12 рублей. Предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме. | 100 | Считаем целесообразным в 2020 году разработать новую программу. |